10-12-2009

Minuta

Tipo de comunicación:

Reunión vía skype

Asistentes

Por Kitchenfair de Venezuela: Mario Marques, Maxiste Ledezma.

Por GWT: Edgar Luzardo

Hora Inicio: 03:45 pm

Hora Finalización: 4:45 pm
Puntos Tratados:

· Revisión de los ajustes que se acordaron realizar en la pasada reunión del día 20 de Noviembre.

· Revisión de la página de Inicio.

· Carga de Datos.

Resultados de la reunión:

· Se acordó que los ajustes que fueron realizados hasta la fecha por GWT en las páginas: Quienes Somos, Oportunidad de Negocio, Recetas, Preguntas Frecuentes, Contáctenos y Testimonios  solicitados se mantienen tal como se realizaron, pues se quedó conforme y no se realizarán más cambios.
· La información para realizar la carga masiva comenzará a ser enviada a GWT a partir del día viernes 11 de Diciembre. Se enviará por partes para agilizar la carga, sin embargo, no se garantiza la carga total de la misma antes del 15 de Diciembre debido al retraso en la entrega de la misma.
· El equipo de KF enviará junto con la información de carga masiva todo el contenido y las imágenes que se mostrarán en la página de inicio.

· Se acuerda que la Sra Marly Guevara y el Sr Walter Velásquez deberán sostener una reunión para tomar una decisión con los cambios solicitados en la Pagina Inicial de Productos y Página de Productos Kitchen Fair.
