Requerimientos según correo del día 08-09-2010

1. Recorte de la portada de la página: Dejar desde la opción “Solicitud de reserva” hasta el final de “Amigos Bienvenidos” (confirmar que lo que se debe cortar es “Nuestra Flota”).  Se eliminan las dos últimas secciones del Inicio y se pasa la de donde estamos al Contáctenos, los enlaces que invitan a seguir en facebook y twitter se manejaran como banners del lado derecho. 8 horas
0. Texto con un objetivo de  posicionamiento   que abra la página: Utilización de palabras clave: “rent a car”, servicios en isla de Margarita, Edo. Nueva Esparta y otras oficinas, buen servicio, mejores precios. (Primero, aclarar la duda si este texto debe ser creado por nosotros  o corresponde al proveedor.) El texto va a ser creado en conjunto Amigo’s-GWT y  va a ser agregado a cada página 4 horas.
0. Revisión de los banners: Que deje de indicar  en la parte superior “Banner 1”, “Banner 2”, etc., sino Amigo’s Car Rental o un texto representativo. Modificar los programas para que tomen en cuenta la URL colocada en la tabla de banners y adicionalmente debe ser creada una página por cada banner propio (que apunte a una página de amigo’s) donde se mostrará la información que el cliente desee desplegar al respecto, recordando siempre que el nombre de la página debe ser representativo. 16 horas  
0. Ubicación de los mapas de las estaciones en la página web : Ubicarlos en el link de “Contáctanos”. (Los mapas serán entregados a través de un correo electrónico.) Pregunta: Esto se refiere a colocar la sección donde estamos en contáctenos? además como se debe mostrar: Solo la imagen o como esta en el inicio? Respuesta: Si la sección de donde estamos de la página de Inicio pasa a la página de Contáctenos con el mismos comportamiento de pestañas, dejando el mapa de Venezuela como aparece actualmente y agregando en el despliegue donde se muestra la dirección, cada uno de los mapas según corresponda a la estación. (Estas imágenes deberán ser colocadas en miniatura y la hacer click mostrarlas en un lightbox). 20 horas
0. Inclusión de los nombres de los supervisores de estación y de gerentes en las oficinas respectivas: Deben colocarse contextualizados dentro de la información de cada oficina. (La información será suministrada a través de un correo electrónico). Agregar adicionalmente en la información de cada oficina de la sección donde estamos estos datos por cada una de las estaciones. 4 horas  
0. Colocación de fotos de las estaciones: Deben colocarse contextualizados dentro de la información de cada oficina (La información será suministrada a través de un correo electrónico). Estas fotografías se colocaran al igual que en el caso de los mapas en la información de cada estación como miniatura y al hacer click desplegar en lightbox. 12 horas 
0. Creación de la sección de preguntas frecuentes: La información será suministrada  por nosotros a través de  un correo electrónico. Se manejaran desde el CRM como una tabla donde cada registro representara una ítem(Pregunta - Respuesta) de la sección. 24 horas
0. Colocación de nuevo banner de apertura de la página: En estos momentos está en período de su diseño. 4 horas
0. Cambio de la imagen de la foto “Ayuda en Línea”   : Actualizarla según nuestra imagen (Preguntarle a  Globalwebtek las medidas y el formato de presentación para darle la información al diseñador gráfico). 1 horas
0. Programación de la actualización: Averiguar cada cuánto tiempo se puede programar la actualización o si es un proceso que se puede hacer diariamente. Agregar un campo en la última modificación en la tabla de Tarifas que sea actualice cada vez que se crea o hay un ajuste en las Listas de Precios o Tarifas y mostrarlo en la página (está por definirse la sección donde se mostrará). 8 horas. 
0. Cambio del nombre de la estación La Guaira por Maiquetía. Modificar las listas de ciudades en la página web para que en ligar de mostrar La Guaira muestre Maiquetía, hay que estar atentos al momento de imprimir y enviar las reservaciones de que se realice esta misma sustitución, además el cliente debe hacernos llevar las imágenes de los mapas donde se refleje esta misma corrección. 4 horas.
0. No solicitar el correo en la página de “inicio”: Se requiere que, una vez calculada la cotización, el correo que se solicite es el de destino. Si se está “logueado” cargar el e-mail de registro por defecto pero, que permita modificarlo. De no estar registrado,  sólo solicitar nombre de la persona que envía y dirección de correo a la que se le está enviando. Si un usuario logueado hace una reservación para otro correo la misma debe ser guardada para el usuario logueado? Recuerda que son reservaciones y al estar hechas por el usuario logueado en el sistema la misma le pertenece a este, y no saldrá a nombre del correo que eligió para que llegara la reservación. 
0. Mover los títulos en rojo de la derecha a la izquierda. : Especificar Títulos
0. Crear sección de noticias: Debe agregarse, debajo de los banners, un bloque con títulos y descripción corta de las últimas tres noticias,  bajo  un formato de tabla (se especificará el período en el cual se mostrará). Al hacer click sobre ellas, debe desplegarse en detalle, teniendo un cuerpo y señalando las fechas desde y hasta de publicación.  (Aparte de la creación de la sección, debe especificarse el espacio mínimo y máximo de caracteres que debe ocupar el título, la descripción corta y el cuerpo de la noticia para que, con esas medidas,  se ajuste la preparación a los parámetros.  ¿Puede jugarse con la disposición de fotos pero, opcional? ) 16horas
0. Disposición de los enlaces de otras páginas :  Colocar  las imágenes de los clientes  para crear enlaces con otras páginas de aliados estratégicos  . (Primero, deben suministrarse las imágenes de los enlaces y las respectivas direcciones.) Esto se manejará como banners, páginas relacionadas, etc…
0. Creación de texto en inglés para posicionamiento en buscadores: Primero, debe crearse el texto en inglés para que se incorpore. El texto va a ser creado en conjunto Amigo’s-GWT y  va a ser agregado a cada página 4 horas.

