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Minuta


Minuta

	Proyecto:
	Mercadeo WEB para Oasis Curacao

	Asunto:
	Exponer los servicios que GWT ofrece a Oasis para hacer su Mercadeo WEB

	Cliente:
	Oasis Curacao

	Fecha:
	23042009
	Lugar:
	Torre La Mercedes
	No. Control:
	00001

	Hora Inicio:
	8:30 a.m.
	Hora Fin:
	11:30 a.m.
	Duración:
	3 h 


Participantes

	  Nombre
	Iniciales
	Cargo / Rol
	Empresa / Área

	Gustavo Romero
	GR
	
	Oasis

	Ghijs Van Haaften
	
	
	Oasis

	Eduardo Rojas
	ER
	
	Oasis

	Gigliola Merola
	GM
	Gte.  Mercadeo y Ventas
	GWT

	Hernán Rosas
	HR
	Director
	GWT


	Objetivo:
	

	Puntos tratados:

	Nro
	Fecha

Introducción
	Planteado por
	Descripción

	1
	23/04/2009
	HR
	· Presentación de lo que es el Mercadeo en Internet


	2
	23/04/2009
	HR
	· Cómo manejar el mercadeo para Oasis Curacao

	Acuerdos y compromisos:

	Nro
	Fecha para

resolución
	Responsable
	Descripción

	1
	28/04/2009
	Hernán
	· Enviará especificaciones técnicas(tamaño, peso) a Ana Carolina para el diseño de los banners

	2
	
	Ana Carolina
	· Enviará a GWT los textos que definan colocar en los banners (inglés y español). Para que GWT de sus recomendaciones. Esto antes de enviárselos a Omm

	3
	
	Ana Carolina
	· Enviará especificaciones técnicas y de mercadeo  a Omm para el diseño de los banners. Los banners se van a diseñar en 2 tamaños y cada uno en 4 idiomas (inglés, español, francés y alemán). Total 8 banners

	4
	
	Ana Carolina, Hernán
	· Enviará los banners diseñados a Hernán para su aprobación e implementación de los mismos en el portal de Venezuelatuya.com por un mes gratis, Ubicación de los banners: arriba y el otro lateral.

	5
	
	Ghijs
	· Aprobación de la propuesta y notificación a GWT. GWT indicaría la fecha de arranque del proyecto en caso de ser aprobada

	6
	29/04/2009
	Hernán
	· Enviará propuesta para la asesoría de la nueva página WEB a ser desarrollada por Omm. Iniciaría después de que Omm tenga listos los brochures digitales


--- Fin Minuta ---
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