Caracas, 22 de junio del 2009

MINUTA

Reunión Seguimiento Sitio WEB locosporloslibros.com

Ofic. Cyngular – Caracas 22/06/2009 10:00am

Asistentes: 


Por Cyngular:



Sergio Dahbar, Rafael Osío, Leonardo Pizani, Carolina Ituarte


Por GlobalWebTek:


 
Gigliola Merola, Hernan Rosas

1. Sergio manifestó la necesidad de ver cómo se maneja en el Sitio los espacios publicitarios. Hernán mencionó la posibilidad de trabajar con google adsense para este fin, pero hay que esperar que incremente el tráfico en el sitio

2. Leonardo preguntó sobre la experiencia de GWT en manejo de botones de pago en Sitios Web. Hernán indicó que ya GWT cuenta con varios sitios con manejo de botones de pago del Mercantil y ahora se está instalando en el SITE de Venezuela Tuya el botón de pago de Banesco, esta concluye en Julio. Luego de esta instalación Hernán les dará el feedback de la experiencia

3. Sergio va a investigar con Banesco la posibilidad de manejar la cuenta desde Panamá.

4. Hernán va a investigar sobre el manejo de pagos con PayPal y Google Checkout e informará a Cyngular sobbre la factibilidad de uso en el sitio web de locosporloslibros

5. GWT se comprometió a activar todos los usuarios que se inscribieron en el Sitio y que aún no están activos, esto por el inconveniente que se ha presentado con las cuentas gmail. (Las cuentas se activaron el día 25/06, se sigue investigando lo de gmail, la semana del 30/06, GWT,  le dará información sobre este punto). Se va a proceder a activar una vez registrado hasta que se resuelva lo del gmail.

6. Leonardo manifestó su preocupación por la actualización del Sitio. Se indicó que lo primero es que todos se adiestren y luego se definan las funciones y frecuencia de actualización. Se acordó dictar los adiestramientos los días 9 y 10 de Junio (hora por definir), el lugar oficinas del CCCT. Es importante que por lo menos uno de los participantes de la empresa Cyngular lleve su laptop.

7. Leonardo considera importante incluir descargas de PDFs correspondiente a los distintos números de El Librero. (Esto se va a incluir en la Fase II del desarrollo)

8. GWT debe preparar la propuesta de la Fase II de El Librero. Esta se entregaría la semana del 06 de Julio.

9. Hernán sugirió que los Boletines y los NewsLetter se construyeran en una sola página y se enviara dentro del cuerpo del email. En el contexto se encontrarán los links necesarios para ver más información.

