Reunión del 15/09/06 en Banco Caroní. Pto Ordaz:
Se les explicó el concepto de Meta data para poder completar la aplicación de Gestión de Documentos. Gladys entregó a GWT la Meta data que utilizan actualmente en el Sistema de Administración y Publicación de Manuales de Banco Caroní, pero se acordó que sería analizada para establecer cuáles campos formarían la ficha de los Documentos. La Meta data analizada será entregada a más tardar el 20/09.
La semana que viene (18/09 al 22/09) Olgivy entregará el producto de la revisión del diseño de la Intranet.
El día 20/09 se llevara a cabo una reunión para definir los perfiles y macro perfiles de las aplicaciones en conjunto con Seguridad de Datos y Auditoria del Banco Caroní.

Se firmó el documento de Especificación de Requerimientos luego de haber sido revisado por parte de Banco Caroní y agregado los dos requerimientos faltantes.
A nivel de seguridad, Javier Aguilera requiere que el password para ingresar en la Intranet expire, y que  al tercer intento en el que un usuario coloque mal su clave, se niegue el acceso a la Intranet. El usuario deberá contactar con el departamento de sistemas para que se le restituya el password.
Se quiere que el sistema pida el cambio de password la primera vez que se ingrese a la Intranet.

Se habló de que al ingresar a la Intranet se pueda ver si el usuario esta activo (que pertenezca y no este de vacaciones)  buscándolo en el sistema que registra a los trabajadores. Quieren que no se tenga que actualizar la información en ambas partes.
Hay que validar con Wenceslao si la Intranet estará en el mismo servidor que la Web. Esta tarea quedó en ser realizada para el miércoles 20/09.
Se pidió adelantar las pruebas de las llamadas a las aplicaciones de Banco Caroní desde WIB. Primero haremos pruebas en GWT para luego hacer las pruebas en Banco Caronií el 20/09.
Se pidió adelantar la migración de versión a WIB 3 y los adiestramientos relacionados a esta plataforma. 

Resumen de Actividades que se llevarán a cabo el 20/09 en las instalaciones de Banco de Caroní en Puerto Ordaz

· Reunión de trabajo con Seguridad de Datos y Auditoria de Sistemas de Banco Caroní para definir perfiles y macro perfiles de la Intranet.
· Pruebas de las llamadas a las aplicaciones del banco desde WIB.
· Recopilación de la Meta data para la aplicación de Gestión de Documentos. (fecha tope ese día)

· Validación con Wenceslao sobre la ubicación de la Intranet .
