[image: image1.png]7

GlobalWebTek



[image: image2.png]SEvENA





Minuta: Reunión Kickoff 18-Oct-2006 

	Agenda
	Resumen

	- Formalizar el inicio del Proyecto 

- Revisar el Alcance del Proyecto y Entregables

- Informar Esquema de Trabajo 

- Conformar el Equipo de Proyecto 

- Próximos Pasos
 
	Se expuso el alcance del proyecto, el esquema de trabajo, el plan preliminar, conformación del equipo de proyecto y próximos pasos a seguir.


PUNTOS DE MINUTA 

	Tipo
	Resumen Punto
	Detalles

	Decisión
	Asignados Consultores iniciales de Seventec
	Se asignó a Liliana Barrios y María Torres como consultores por parte de Corporación Seventec.

	Decisión
	Conformación Comité Guía
	Queda conformado el Comité Guía con los siguientes miembros: G. Savoca - GWT L. Rojas - GWT Víctor Salas – Seventec G Blanco - Seventec

	Decisión
	Designado Gerente Funcional
	El Gerente Funcional en Seventec para el proyecto será Luis Palmitiesta

	Decisión
	Primera Reunión de Levantamiento de Información
	La reunión de Levantamiento de Información General se llevará a cabo en la Sala de Reuniones de Seventec el día lunes 23 del presente mes a las 9 am. En dicha reunión asistirán las mismas personas que asistieron al Kickoff unidos a un grupo de personal de Seventec que contribuirá con la especificación de necesidades que cubren las tres fases del proyecto.

	Decisión
	Levantamiento de Requerimientos Fase I
	La primera mesa de trabajo para levantamiento de requerimientos de la Fase I se efectuará el día miércoles 25 del presente mes a las 9 am. Las siguientes reuniones se planificarán ese día.

	Decisión
	Reuniones Seguimiento
	Serán quincenales, los días miércoles a las 9 am. La primera Reunión de Seguimiento se efectuará, tentativamente, el 08 de Noviembre.


