[image: image1.png]7

GlobalWebTek



[image: image2.png]SEvENA





Minuta: Reunión Seguimiento 27-Dic-2006 

	Agenda
	Resumen

	- Qué pasó

- Qué debió haber pasado

- Razones de retraso (N/A)
- Curva de Avance (En Plan)
- Observaciones del equipo Seventec sobre prototipo
 
	Se efectuó la revisión del status del proyecto, que actualmente se encuentra al día. Se está alineado con el plan en 55% de avance.

Se dedicó tiempo a revisar observaciones de cada uno de los integrantes sobre el Sistema



PUNTOS DE MINUTA 

	Tipo
	Resumen Punto
	Status
	Detalles
	Responsable

	Acción
	Permisos nuevos para perfiles Analista I y Analista II
	Pendiente
	Analista I y Analista II deben poder registrar Direcciones-Sitio asociadas a Cliente
	Maribel Ravelo

	Acción
	Perfil que ingresa Herramientas Especiales
	Pendiente
	DN PCP es el perfil que tiene permisología para asociar Herramientas especiales sin chequeo de Tolerancia. Cuando el analista del Expediente incrementa la cantidad de alguna Herramienta Especial o agrega otra herramienta especial a un Sub-Proyecto se debe colocar el Sub-Proyecto en status En Revisión y enviar una notificación a la unidad con nombre contentivo de la palabra PCP indicando la acción que generó el cambio de status
	Maribel Ravelo

	Decisión
	Sub-Proyecto tendrá un campo de Contactos
	
	Se agregará un nuevo campo a Sub-Proyecto denominado Contactos que permite asociar uno o más contactos al Sub-proyecto. El primero de estos contactos será el que aparecerá en la OEP en el punto 3.3 al 3.7.
	

	Decisión
	Campo Cantidad no aplica en Registro de Equipo
	
	Se eliminará el campo Cantidad del registro de Equipo, ya que cada registro corresponde a un equipo.
	

	Acción
	Datos para equipos catalogados dentro de Otros
	Pendiente
	Se requiere conocer cuáles datos se manejarán para la sección de Otros en registro de Equipo. Liliana Barrios se encargará de enviar tal información.
	Luis Palmitesta

	Decisión
	Se podrá cambiar el Expediente asociado a un Sub-Proyecto
	
	Se podrá desligar un sub-proyecto de un expediente y ser asociado a otro.
	

	Decisión
	Perfil DN PCP es el único que agrega actividades a Sub-Proyectos
	
	Sólo usuarios con perfil DN PCP son los que podrán agregar actividades a un sub-proyecto, el Analista Responsable registra a estas actividades las fechas de plan y horas estimadas.
	

	Información
	Próxima Reunión de Seguimiento
	
	La próxima reunión de Seguimiento se llevará a cabo el día miércoles 10 de enero 2007 de 9 am a 10 am
	


