[image: image1.png]7

GlobalWebTek



[image: image2.png](«®

VENDINnet





Minuta: Reunión Seguimiento 09-Ene-2007 

	Agenda
	Resumen

	- Revisión de Avance

- Revisión de requerimientos cumplidos

- Demostración de funcionalidades completadas en Sistema
 
	Se revisaron las funcionalidades culminadas en el Sistema y se obtuvieron observaciones del cliente.
Se tiene un avance acorde con Plan de 31%




PUNTOS DE MINUTA 

	Tipo
	Resumen Punto
	Status
	Detalles
	Responsable

	Acción
	Cambio de color de la barra principal
	Pendiente
	La barra que contiene el buscador y el nombre de usuario conectado debe ser de color azul (#000088) y la franja delgada superior de color natanja (#FF9900)
	Maribel Ravelo

	Acción
	Cambiar el font de Trebuchet a Arial
	Pendiente
	Cambiar el font principal de Trebuchet a Arial en cada estilo.
	Maribel Ravelo

	Acción
	Valores default en Forma de Pago
	Pendiente
	Cargar como valores predeterminados en la Forma de Pago, el nombre del comprador y su teléfono en los campos Destinatario, Razón Social, Teléfono Fiscal y Teléfono Envío respectivamente
	Maribel Ravelo

	Decisión
	Reuniones de Seguimiento
	
	Las reuniones de seguimiento se llevarán a cabo todos los martes a las 11 am. La próxima será el día 16 de Enero.
	


