[image: image1.png]7

GlobalWebTek



[image: image2.png](«®

VENDINnet





Minuta: Reunión Seguimiento 21-Feb-2007
	Agenda
	Resumen

	- Revisión de Avance

- Revisión de Puntos Pendientes

- Planificación de Próximos Pasos
 
	Se tiene un 94% de avance contra un 98% planificado. Se acordaron fechas de finalización de desarrollo, pruebas de certificación y puesta en producción



PUNTOS DE MINUTA
	Tipo
	Resumen Punto
	Detalles
	Responsable

	Acción
	Asociación de Certificado SSL
	Se tiene pendiente la asociación del Certificado SSL al dominio vendinet.com. Se tiene como fecha límite para dicha tarea el 23/02/2007
	Gigliola Merola

	Acción
	Pruebas de Certificación
	Deberán efectuarse, por parte del cliente, las pruebas de certificación del Sistema. Se tiene estipulada como fecha para estas pruebas el día 23/02/2007
	J C Perfetti

	Acción
	Pruesta en Producción
	Se pautó la puesta en Producción para el día 27/02/2007
	Maribel Ravelo

	Acción
	Mensaje en Home
	El cliente solicitó despliegue del siguiente mensaje en Home, cuando el usuario aún mantenga los cuatro emails de su configuración en blanco: "Nota: Se le recuerda que debe configurar el contenido de los emails desde Mis Config. - Emails Automáticos"
	Maribel Ravelo


